**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.01.2024 № 26

г. Омутнинск

**О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области от 07.06.2019 № 487**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Омутнинской городской Думы от 26.12.2023 г. № 78 "О внесении изменений и дополнений в решение Омутнинской городской Думы от 22.12.2022 № 68 "О бюджете муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов", решением Омутнинской городской Думы от 15.12.2023 № 77 "О бюджете муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской областина 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", постановлением администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 15.01.2024 № 19 "О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского поселения от 11.09.2023 № 19 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2024 год", постановлением администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 04.12.2020 г. № 949 "О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" администрация Омутнинского городского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести изменения в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 07.06.2019 № 487 "Об утверждении муниципальной программы "Рекультивация свалки твердых бытовых отходов на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2019-2024" (с изменениями от 22.07.2019 № 625, от 08.08.2019 № 677, от 15.01.2020 № 17, от 17.04.2020, № 276, от 12.05.2021 № 380, от 17.08.2022 № 677, от 11.01.2023 № 10, от 23.01.2023 № 58, от 14.04.2023 № 312, от 12.09.2023 № 762, от 20.12.2023 № 1106):

1.1. Продлить срок действия муниципальной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области" на 2019-2025 годы до 2026 года и изложить ее в новой редакции. Прилагается.

2. Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

3. Настоящее постановление опубликовать в сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Омутнинского городского поселения и на официальном сайте муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Омутнинского городского поселения С.Г. Уткин

Подготовлено:

Главный специалист

финансово-экономического

отдела администрации

Омутнинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.А. Запольских

Согласовано:

Заведующий юридическим отделом

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Б. Волкова

Заведующий финансово-экономическим

отделом, главный бухгалтер

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н. Леванова

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации

Омутнинского городского

поселения Омутнинского

района Кировской области

от 16.01.2024 № 26

### Муниципальная программа

**"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области" на 2019-2026 годы**

г. Омутнинск

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области" на 2019-2026 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области" на 2019-2026 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел управления муниципальным имуществом администрации Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем |
| Задачи муниципальной программы | Проведение единой муниципальной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования, обеспечение экологической безопасности;  Уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и ликвидация свалок бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, расположенных на территории Омутнинского городского поселения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение нормативного санитарно-экологического состояния территории Омутнинского городского поселения;  Рекультивация свалки с перспективой возврата земель в хозяйственный оборот |
| Название подпрограмм | Отсутствуют |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2026 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 346955,102 тыс. руб. в т.ч.:  2019 г. - финансирование отсутствует;  2020 г. - 2478,402 тыс. руб., из них 1982,722 тыс. руб. - областной бюджет;  2021 г.- финансирование отсутствует;  2022 г. - 100,000 тыс. руб.;  2023 г. – 213591,100 тыс. руб., из них 198767,700 тыс. руб. -федеральный бюджет, 12687,400 тыс. руб. - областной бюджет;  2024 г. – 125894,500 тыс. руб., из них 113969,500 тыс. руб. - федеральный бюджет, 8497,700 тыс. руб. - областной бюджет, 2190,200 тыс. руб. - бюджет Омутнинского района;  2025 г. – 2292,000 тыс. руб. - бюджет Омутнинского района;  2026 г. – 2599,100 тыс. руб. - бюджет Омутнинского района.  Финансирование программы осуществляется за счет федерального и областного бюджетов, бюджета Омутнинского района и бюджета Омутнинского городского поселения. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Предметом особого внимания государства является регулирование отношений в области охраны окружающей среды, использования и охраны природных ресурсов, которые представляют собой не только основу для развития экономики и социальной сферы, но и гарантию нормальной жизнедеятельности для нынешних и будущих поколений.

Одним из главных направлений развития Омутнинского городского поселения является повышение уровня и качества жизни населения. Высокое качество жизни и здоровья населения, а так же устойчивое экономическое развитие поселения могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать единую политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

При этом уровень экологического сознания населения остается на низком уровне, что зачастую является причиной осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей среды. Для решения этой проблемы необходимо повышение уровня экологической культуры населения путем информирования о состоянии окружающей среды и привлечению к участию в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды.

В области охраны атмосферного воздуха так же существует ряд проблем:

- отсутствие мониторинга состояния атмосферного воздуха, в том числе влияние автотранспорта;

- отсутствие постоянного контроля за выбросами загрязняющих веществ предприятиями.

Состояние водных объектов в Омутнинском городском поселении так же является актуальной проблемой. В настоящее время состояние Омутнинского пруда характеризуется активным заилением и распространением водорослями. Для решения этой проблемы необходимо проведение восстановительных мероприятий.

В Омутнинском городском поселении расположена свалка твердых бытовых отходов, общей площадью 35000 кв.м. Постановлением администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области № 341 от 18.04.2019 г. свалка твердых бытовых отходов была закрыта, прием отходов прекращен. Источниками образования твердых бытовых отходов на территории района являются организации и предприятия, население поселения и объекты инфраструктуры.

Свалка твердых бытовых отходов является одной из важнейших составляющих системы санитарной очистки поселения, от ее безопасного функционирования зависит экологическое благополучие населения. Решение вопроса рекультивации земель свалки твердых бытовых отходов с одновременным приведением ее в соответствие с требованиями действующих норм и правил в течение ближайших лет является необходимым. Несоблюдение нормативных требований к обустройству, эксплуатации и рекультивации свалки может привести к регулярному возгоранию отходов, загрязнению поверхностных и грунтовых вод, что ухудшит экологическую ситуацию прилегающих к свалке территорий.

Необходимость формирования данной программы вызвана высокими рисками ухудшения экологической, санитарной ситуаций на территории Омутнинского городского поселения. В соответствии с изложенным программа представляется высоко актуальной.

Настоящая муниципальная программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере охраны окружающей среды: Федерального закона "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 №7-ФЗ; Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 326 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды"; Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории Российской Федерации; Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 г. № 800 "О проведении рекультивации и консервации земель"; Закона Кировской области от 06.06.2007 г. № 131-ЗО "Об отходах производства и потребления на территории Кировской области", постановления Правительства Кировской области от 27.12.2019 № 731-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов".

**2. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы**

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

* Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории Омутнинского городского поселения;
* Защита прав человека на благоприятную для его жизни и здоровья окружающую среду;
* Снижение риска экологических и экономических потерь;
* Рекультивация свалки с перспективой возврата земель в хозяйственный оборот.

Исходя из приоритетов, целью муниципальной программы является повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

* Проведение единой муниципальной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования, обеспечение экологической безопасности;
* Уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и ликвидация свалок бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, расположенных на территории Омутнинского городского поселения.

Сроки реализации муниципальной программы - 2019-2026 годы, разделения на этапы не требуется.

**3. Характеристика программных мероприятий**

Реализация муниципальной программы не предусматривает выделения подпрограмм.

Для достижения цели муниципальной программы необходим скоординированный комплекс мероприятий, взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам.

Перечень программных мероприятий муниципальной программы включает в себя:

1. Разработку проектной документации "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области", в том числе:

1.1. Выполнение работ по разработке проектной документации "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области";

1.2. Проведение государственных экспертиз проектной документации, в том числе проведение повторной проверки сметной стоимости.

2. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области:

2.1. Выполнение работ: "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области";

2.2. Осуществление строительного контроля при выполнении работ "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области";

2.3. Осуществление контроля ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" за выполнением муниципального контракта "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области".

3. Проведение авторского надзора при выполнении работ: "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области".

4. Реализация природоохранных мероприятий.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Финансирование мероприятий "Разработка проектной документации "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области" и "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области" муниципальной программы осуществляется путем заключения соглашения с министерством охраны окружающей среды Кировской области о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета с учетом софинансирования из местного бюджета.

Финансирование мероприятия "Реализация природоохранных мероприятий" осуществляется путем заключения соглашения с администрацией муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам поселений.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет **346955,102** тыс. руб. в т.ч.:

**2019 г.** - финансирование отсутствует;

**2020 г.** - 2478,402 тыс. руб., из них 1982,722 тыс. руб. - областной бюджет, 495,680 тыс. руб. - местный бюджет;

**2021 г.**- финансирование отсутствует;

**2022 г.** - 100,000 тыс. руб. - местный бюджет;

**2023 г.** – 213591,100 тыс. руб., из них 198767,700 тыс. руб. - федеральный бюджет, 12687,400 тыс. руб. - областной бюджет, 2136,00 тыс. руб. - бюджет Омутнинского района, 2152,200 тыс. руб. - местный бюджет;

**2024 г.** – 125894,500 тыс. руб., из них 113969,500 тыс. руб. - федеральный бюджет, 8497,700 тыс. руб. - областной бюджет, 2190,200 тыс. руб. - бюджет Омутнинского района, 1237,100 тыс. руб. - местный бюджет;

**2025 г.** –2292,000 тыс. руб. - бюджет Омутнинского района;

**2026 г.** –2599,100 тыс. руб. - бюджет Омутнинского района.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в Приложении № 1.

**5. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы к концу 2026 года будет способствовать:

- обеспечению нормативного санитарно-экологического состояния территории Омутнинского городского поселения;

- проведению рекультивации свалок с перспективой возврата земель в хозяйственный оборот.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы представлены в Приложении № 2.

**6. Описание системы управления реализацией**

**муниципальной программы**

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем программы.

В целях повышения эффективности реализации муниципальной  
программы и контроля за ее реализацией финансово-экономическим отделом администрации Омутнинского городского поселения на постоянной основе осуществляется мониторинг плана реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель программы представляет в финансово-экономический отдел администрации Омутнинского городского поселения результаты мониторинга исполнения программных мероприятий плана реализации муниципальной программы за полугодие и за  
девять месяцев до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  
текущего года, и за год до 10 февраля года, следующего за отчетным годом,  
по форме согласно приложению № 5 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2020 г. № 949.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной  
программы подготавливается ответственным исполнителем в срок до 01 марта, следующего за отчетным, представляется ответственным исполнителем в электронном виде и на бумажном носителе в финансово-экономический отдел администрации Омутнинского городского поселения.

Ответственный исполнитель вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации в соответствии с Порядком утверждения, разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ.

С учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ответственный исполнитель ежегодно уточняет целевые показатели эффективности реализации программы и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей в установленном порядке.

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Изменение действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования согласно статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| Несоответствие фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей от запланированных, оперативная разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к муниципальной программе

"Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование

природных ресурсов

Омутнинского городского

поселения Омутнинского района

Кировской области" на 2019-2026 годы

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области" на 2019-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы, основного мероприятия/отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник  финансирования | Объем финансового обеспечения (прогноз, факт), тыс. рублей | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|  | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области" на 2019 -2025 годы | Администрация Омутнинского городского поселения | всего | - | 2478,402 | - | 100,000 | 213591,100 | 125894,500 | 2292,000 | 2599,100 | 346955,102 | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | 198767,700 | 113969,500 | - | - | 312737,200 | |
| областной бюджет | - | 1982,722 | - | - | 12687,400 | 8497,700 | - | - | 23167,822 | |
| бюджет Омутнинского района | - | - | - | - | - | 2190,200 | 2292,000 | 2599,100 | 7081,300 | |
| местный бюджет | - | 495,680 | - | 100,000 | 2136,000 | 1237,100 | - | - | 3968,780 | |
| 1. | Разработка проектной документации "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области", в том числе | всего | - | 2478,402 | - | 100,000 | - | - | - | - | 2578,402 | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | 1982,722 | - | - | - | - | - |  | | 1982,722 |
| бюджет Омутнинского района | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | 495,680 | - | 100,000 | - | - | - | - | | 595,680 |
| выполнение работ по разработке проектной документации "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области" | всего | - | 2172,500 | - | - | - | - | - | - | | 2172,500 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | 1738,000 | - | - | - | - | - | - | | 1738,000 |
| бюджет Омутнинского района | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | 434,500 | - | - | - | - | - | - | | 434,500 |
| проведение государственных экспертиз проектной документации, в том числе проведение повторной проверки сметной стоимости | всего | - | 305,902 | - | 100,000 | - | - | - | - | | 405,902 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | 244,722 | - | - | - | - | - |  | | 244,722 |
| бюджет Омутнинского района | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | 61,180 | - | 100,000 | - | - | - | - | | 161,180 |
| 2. | Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области | всего | - | - | - | - | 213591,100 | 123704,300 | - | - | | 337295,400 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | 198767,700 | 113969,500 | - | - | | 312737,200 |
| областной бюджет | - | - | - | - | 12687,400 | 8497,700 | - | - | | 21185,100 |
| бюджет Омутнинского района | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | 2136,000 | 1237,100 | - | - | | 3373,100 |
| 2.1. | Выполнение работ: "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области" | всего | - | - | - | - | 212362,719 | 123050,700 | - | - | | 335413,419 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | 197624,570 | 113367,348 | - | - | | 310991,918 |
| областной бюджет | - | - | - | - | 12614,434 | 8452,803 | - | - | | 21067,237 |
| бюджет Омутнинского района | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | 2123,715 | 1230,549 | - | - | | 3354,264 |
| 2.2. | Осуществление строительного контроля при выполнении работ "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области" | всего | - | - | - | - | 495,927 | 287,373 | - | - | | 783,300 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | 461,509 | 264,745 | - | - | | 726,254 |
| областной бюджет | - | - | - | - | 29,458 | 19,740 | - | - | | 49,198 |
| бюджет Омутнинского района | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет |  |  |  |  | 4,960 | 2,888 | - | - | | 7,848 |
| 2.3. | Осуществление контроля ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" за выполнением муниципального контракта "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области" | всего | - | - | - | - | 732,454 | 366,227 | - | - | | 1098,681 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | 681,621 | 337,407 | - | - | | 1019,028 |
| областной бюджет | - | - | - | - | 43,508 | 25,157 | - | - | | 68,665 |
| бюджет Омутнинского района | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | 7,325 | 3,663 | - | - | | 10,988 |
| 3. | Проведение авторского надзора при выполнении работ: "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области" | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| бюджет Омутнинского района | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4. | Реализация природоохранных мероприятий | всего | - | - | - | - | - | 2190,200 | 2292,000 | 2599,100 | | 7081,300 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| бюджет Омутнинского района | - | - | - | - | - | 2190,200 | 2292,000 | 2599,100 | | 7081,300 |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе

"Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование

природных ресурсов

Омутнинского городского

поселения Омутнинского района

Кировской области" на 2019-2026 годы

**Сведения о целевых показателях эффективности реализации**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, наименование   показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области" на 2019-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Степень готовности проектной документации в рамках мероприятия "Разработка проектной документации "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области" | % | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Площадь свалки твердых бытовых отходов, на которой проведена рекультивация земель | кв.м. | - | - | - | - | - | 35 000 | - | - |
| 3. | Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов | шт. | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 4. | Количество разработанной проектно-сметной документации по рекультивации несанкционированной свалки | шт. | - | - | - | - | - | 1 | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_