|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**  **ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 21.06.2023 |  | № 504 |  |
| г. Омутнинск | | | |

**О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 14.02.2023 № 123**

В соответствии с решением Омутнинской городской Думы от 25.05.2023 г. № 33 "О внесении изменений и дополнений в решение Омутнинской городской Думы от 22.12.2022 № 68 "О бюджете муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов", постановлением администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 04.12.2020 г. № 949 "О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" администрация Омутнинского городского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 14.02.2023 № 123 "Об утверждении плана реализации муниципальной программы "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2025 годы на 2023 год" (с изменениями от 10.04.2023 № 284, от 17.05.2023 № 412):

1.1. План реализации муниципальной программы "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2025 годы изложить в новой редакции. Прилагается.

2. Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

3. Настоящее постановление опубликовать в сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Омутнинского городского поселения и на официальном сайте муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Омутнинского городского поселения И.В. Шаталов

Подготовлено:

Заведующий отделом жизнеобеспечения

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.В. Никулин

Согласовано:

Заведующий юридическим отделом

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Б. Волкова

Заведующий финансово-экономическим

отделом, главный бухгалтер

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Арасланова

Главный специалист

финансово-экономического

отдела администрации

Омутнинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.А. Запольских

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

муниципального образования

Омутнинское городское поселение

Омутнинского района Кировской области

от 21.06.2023 № 504

**План реализации муниципальной программы**

"Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2025 годы

на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   муниципальной   программы,   подпрограммы,   мероприятия | Ответственный  исполнитель | Источник  финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Ожидаемый  результат  (краткое  описание) |
|  | "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2025 годы | Отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения | всего | 20045,636 | Повышение эффективности и надежности работы системы коммунальной инфраструктуры городского поселения |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 15256,050 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 4789,586 |
| внебюджетные источники | - |
| 1. | "Мероприятия в области коммунального хозяйства" | всего | 20045,636 |  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 15256,050 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 4789,586 |
| внебюджетные источники | - |
| 1.1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения, в т.ч.: | всего | 1469,886 |  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 1469,886 |
| внебюджетные источники | - |
| 1.1.1. | Устройство водопроводных и канализационных сетей (в т.ч. разработка проектной документации) | всего | 1469,886 | Планируется выполнить работы по устройству сетей к строящимся домам по ул. Трудовых Резервов |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 1469,886 |
| внебюджетные источники | - |
| 1.2. | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | всего | 300,000 | Актуализированные схемы |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 300,000 |
| внебюджетные источники | - |
| 1.3. | Компенсация за услуги бани | всего | 1200,000 | В соответствии с Порядком предоставления из бюджета муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг бани населению, утвержденным постановлением администрации Омутнинского городского поселения от 30.12.2016 № 1166 субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат и (или) недополученных доходов, связанных с оказанием услуг бани населению на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области. Субсидия предоставляется на основании соглашения (договора), заключенного между получателем субсидии и администрацией |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 1200,000 |
| внебюджетные источники | - |
| 1.4. | Организация водоснабжения населения в границах сельских поселений | всего | 16,700 | Осуществление части полномочий администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район по организации в муниципальном образовании Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области и муниципальном образовании Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области водоснабжения населения |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 16,700 |
| внебюджетные источники | - |
| 1.5. | Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | всего | 16059,050 |  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 15256,050 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 803,000 |
| внебюджетные источники | - |
| 1.5.1. | Капитальный ремонт отдельного водовода от скважины № 43945 по ул. Полевая до водонапорной башни по ул. Северная (д. Ежово) | всего | 124,020 | Планируется отремонтировать 0,25 км |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 117,800 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 6,220 |
| внебюджетные источники | - |
| 1.5.2. | Капитальный ремонт участка водопроводной сети п. Белореченск | всего | 26,220 | Планируется отремонтировать 0,055 км |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 24,900 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 1,320 |
| внебюджетные источники | - |
| 1.5.3. | Капитальный ремонт участка водопроводной сети д. Ежово | всего | 35,120 | Планируется отремонтировать 0,06 км |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 33,350 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 1,770 |
| внебюджетные источники | - |
| 1.5.4. | Приобретение блочно-модульной котельной 1.0 МВт в г. Омутнинск | всего | 15873,690 | В количестве 1 ед. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 15080,000 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 793,690 |
| внебюджетные источники | - |
| 1.6. | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства - блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Кировская обл., Омутнинский район, г. Омутнинск, ул. Трудовых Резервов, к сети газораспределения, в т.ч. расчет расхода тепла и природного газа | всего | 1000,000 |  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 1000,000 |
| внебюджетные источники | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_