|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ****ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  08.11.2024 |  |  № 999 |  |
| г. Омутнинск |

**О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 08.02.2024 № 108**

В соответствии с решением Омутнинской городской Думы от 19.06.2024 № 37 "О внесении изменений и дополнений в решение Омутнинской городской Думы от 15.12.2023 г. № 77 "О бюджете муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", постановлением администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 04.12.2020 г. № 949 "О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" администрация Омутнинского городского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Внести изменения в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 08.02.2024 № 108 "Об утверждении плана реализации муниципальной программы "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2026 годы на 2024 год (с изменениями от 20.02.2024 № 158, от 31.05.2024 № 431):

 1.1. План реализации муниципальной программы "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2026 изложить в новой редакции. Прилагается.

2. Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

3. Настоящее постановление опубликовать в сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Омутнинского городского поселения и на официальном сайте муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Омутнинского городского поселения И.В. Шаталов

 УТВЕРЖДЕН

 Постановлением администрации

 муниципального образования

 Омутнинское городское поселение

 Омутнинского района Кировской области

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

**План реализации муниципальной программы**

"Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2026 годы

на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы,  мероприятия | Ответственный исполнитель  | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс.рублей | Ожидаемый результат (краткое описание)  |
|  | "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2026 годы | Отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения | всего  | 6073,950 | Повышение эффективности и надежности работы системы коммунальной инфраструктуры городского поселения |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 6073,950 |
| внебюджетные источники | - |
| 1. | "Мероприятия в области коммунального хозяйства" | всего  | 6073,950 |  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 6073,950 |
| внебюджетные источники | - |
| 1.1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения, в т.ч.: | всего | 4600,800 |  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 4600,800 |
| внебюджетные источники | - |
| 1.1.1. | Устройство водопроводных и канализационных сетей к жилым домам по ул. Кривцова, д. 3,5,7,9 | всего | 4075,000 |  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 4075,000 |
| внебюджетные источники | - |
| 1.1.2. | Выполнение работ по прокладке водопроводной сети к жилому дому по ул. Кирова, д. 22а | всего | 525,800 | Срок выполнения работ согласно заключенного муниципального контракта по 29.03.2024 г. |
|  | федеральный бюджет | - |
|  | областной бюджет | - |
|  | районный бюджет | - |
|  | местный бюджет | 525,800 |
|  | внебюджетные источники | - |
| 1.2. | Компенсация за услуги бани | всего | 1456,450 | В соответствии с Порядком предоставления из бюджета муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг бани населению, утвержденным постановлением администрации Омутнинского городского поселения от 30.12.2016 № 1166 субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат и (или) недополученных доходов, связанных с оказанием услуг бани населению на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области. Субсидия предоставляется на основании соглашения (договора), заключенного между получателем субсидии и администрацией |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 1456,450 |
| внебюджетные источники | - |
| 1.3. | Организация водоснабжения населения в границах сельских поселений |  | всего | 16,700 | Осуществление части полномочий администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район по организации в муниципальном образовании Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области и муниципальном образовании Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области водоснабжения населения |
|  | федеральный бюджет | - |
|  | областной бюджет | - |
|  | районный бюджет | - |
|  | местный бюджет | 16,700 |
|  | внебюджетные источники | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_