|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**  **ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 15.03.2023 |  | № 204 |  |
| г. Омутнинск | | | |

**О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 19.01.2023 № 39**

В соответствии с решением Омутнинской городской Думы от 28.02.2023 г. № 6 «О внесении изменений и дополнений в решение Омутнинской городской Думы от 22.12.2022 № 68 «О бюджете муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов», распоряжением администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 15.03.2023 № 80 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области», постановлением администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 04.12.2020 г. № 949 «О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области» администрация Омутнинского городского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 19.01.2023 № 39 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы на 2023 год»:

1.1. План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы изложить в новой редакции. Прилагается.

2. Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

3. Настоящее постановление опубликовать в сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Омутнинского городского поселения и на официальном сайте администрации Омутнинского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Омутнинского городского поселения И.В. Шаталов

Подготовлено:

Заведующий отделом жизнеобеспечения

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.В. Никулин

Согласовано:

Заведующий юридическим отделом

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Б. Волкова

Заведующий финансово-экономическим

отделом администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Арасланова

Главный специалист

финансово-экономического

отдела администрации

Омутнинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Ляпунова

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

муниципального образования

Омутнинское городское поселение

Омутнинского района Кировской области

от 15.03.2023 № 204

**План реализации муниципальной программы**

"Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2025 годы

на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   муниципальной   программы,   подпрограммы,   мероприятия | Ответственный  исполнитель | Источник  финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Ожидаемый  результат  (краткое  описание) |
|  | "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2025 годы | Отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения | всего | 117694,089 | Развитие транспортной инфраструктуры, повышение уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 51051,700 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 32573,854 |
| внебюджетные источники | 34068,535 |
| 1. | "Мероприятия в сфере дорожной деятельности" | всего | 117536,089 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 51051,700 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 32415,854 |
| внебюджетные источники | 34068,535 |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 26818,970 | Поддержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 26818,970 |
| внебюджетные источники | - |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог по улицам Мира, Пригородная, Свободы, Складская в границах Омутнинского городского | всего | 75749,687 | Планируется отремонтировать 4,987 км автомобильных дорог |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 40055,100 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 1626,052 |
| внебюджетные источники | 34068,535 |
| 1.2.1. | Ремонт автомобильной дороги по улице Мира в границах Омутнинского городского поселения | всего | 9026,986 | Планируется отремонтировать 0,595 км автомобильной дороги |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 4773,311 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 193,775 |
| внебюджетные источники | 4059,900 |
| 1.2.2. | Ремонт автомобильной дороги по улице Пригородная в границах Омутнинского городского поселения | всего | 6859,242 | Планируется отремонтировать 0,515 км автомобильной дороги |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 3627,046 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 147,242 |
| внебюджетные источники | 3084,954 |
| 1.2.3. | Ремонт автомобильной дороги по улице Свободы в границах Омутнинского городского поселения | всего | 45827,850 | Планируется отремонтировать 2,892 км автомобильной дороги |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 24232,960 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 983,746 |
| внебюджетные источники | 20611,144 |
| 1.2.4. | Ремонт автомобильной дороги по улице Складская в границах Омутнинского городского поселения | всего | 14035,609 | Планируется отремонтировать 0,985 км автомобильной дороги |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 7421,783 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 301,289 |
| внебюджетные источники | 6312,537 |
| 1.3. | Установка светофоров, в том числе технологическое присоединение, разработка проектной документации | всего | 3959,824 | Разработка технического условия, проектной документации по установке 4 пешеходных светофоров и их установка. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 3959,824 |
| внебюджетные источники | - |
| 1.4. | Ремонт автомобильной дороги по улице Спортивная в границах Омутнинского городского поселения | всего | 11007,608 | Планируется отремонтировать 0,830 км автомобильной дороги |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 10996,600 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 11,008 |
| внебюджетные источники | - |
| 2. | «Организация регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам» | всего | 158,000 |  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 158,000 |
| внебюджетные источники | - |
| 2.1. | Изготовление и установка информационно-указательных знаков на остановочных пунктах, имеющих поле знака и информационное поле | всего | 60,800 | Планируется изготовить и установить 63 указательных знака на остановочных пунктах |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 60,800 |
| внебюджетные источники | - |
| 2.2. | Услуги по техническому, информационному сопровождению и диспетчерскому контролю | всего | 97,200 | Услуги по техническому, информационному сопровождению и диспетчерский контроль с использованием автоматизированной системы управления за автомобильным транспортом для качественной организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 97,200 |
|  |  | внебюджетные источники | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_