|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**  **ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 23.05.2025 |  | № 502 |  |
| г. Омутнинск | | | |

**О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 05.05.2024 № 390**

В соответствии с решениями Омутнинской городской Думы от 13.02.2025 № 8, от 25.04.2025 № 20 "О внесении изменений и дополнений в решение Омутнинской городской Думы от 20.12.2024 № 80 "О бюджете муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", постановлением администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 04.12.2020 г. № 949 "О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" администрация Омутнинского городского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 05.05.2025 № 390 "Об утверждении плана реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2027 годы на 2025 год:

1.1. План реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2027 годы изложить в новой редакции. Прилагается.

2. Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

3. Настоящее постановление опубликовать в сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Омутнинского городского поселения и на официальном сайте администрации Омутнинского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Омутнинского городского поселения И.В.Шаталов

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

муниципального образования

Омутнинское городское поселение

Омутнинского района Кировской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_

**План реализации муниципальной программы**

"Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2027 годы

на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   муниципальной   программы,   подпрограммы,   мероприятия | Ответственный  исполнитель | Источник  финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Ожидаемый  результат  (краткое  описание) |
|  | "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2027 годы | Отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения | всего | 45075,991 | Развитие транспортной инфраструктуры, повышение уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 4500,000 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 40575,991 |
| внебюджетные источники | - |
| 1. | "Мероприятия в сфере дорожной деятельности" | всего | 43065,391 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 4500,000 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 38656,391 |
| внебюджетные источники | - |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 37245,277 | Поддержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 37245,277 |
| внебюджетные источники | - |
| 1.2. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Володарского в Омутнинском городском поселении | всего | 4509,273 | Планируется отремонтировать 0,220 км автомобильной дороги |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 4500,000 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 9,273 |
| внебюджетные источники | - |
| 1.3. | Установка дорожных знаков, ограждений, искусственных неровностей, остановочных павильонов | всего | 1310,841 |  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 1310,841 |
| внебюджетные источники | - |
| 2. | "Организация регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам" | всего | 2010,600 |  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 2010,600 |
| внебюджетные источники | - |
| 2.1. | Услуги по техническому, информационному сопровождению и диспетчерскому контролю | всего | 210,600 | Услуги по техническому, информационному сопровождению и диспетчерский контроль с использованием автоматизированной системы управления за автомобильным транспортом для качественной организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 210,600 |
|  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.2. | Возмещение затрат и (или) недополученных доходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования для отдельных категорий граждан |  | всего | 1800,000 |  |
|  | федеральный бюджет | - |
|  | областной бюджет | - |
|  | районный бюджет | - |
|  | местный бюджет | 1800,000 |
|  | внебюджетные источники | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_