|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ****ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 26.10.2023 |  |  № 940 |  |
| г. Омутнинск |

**О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 19.01.2023 № 39**

В соответствии с решением Омутнинской городской Думы от 05.10.2023 г. № 58 "О внесении изменений и дополнений в решение Омутнинской городской Думы от 22.12.2022 № 68 "О бюджете муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов", постановлением администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 04.12.2020 г. № 949 "О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" администрация Омутнинского городского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Внести изменения в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 19.01.2023 № 39 "Об утверждении плана реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2025 годы на 2023 год" (с изменениями от 15.03.2023 № 204, от 16.05.2023 № 404, от 11.09.2023 № 760):

 1.1. План реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2025 годы изложить в новой редакции. Прилагается.

2. Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

 3. Настоящее постановление опубликовать в сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Омутнинского городского поселения и на официальном сайте администрации Омутнинского городского поселения.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Омутнинского городского поселения И.В. Шаталов

Подготовлено:

Заведующий отделом жизнеобеспечения

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.В. Никулин

Согласовано:

Заведующий юридическим отделом

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Б. Волкова

Заведующий финансово-экономическим

отделом, главный бухгалтер

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н. Леванова

Заведующий отделом по социальным

вопросам администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Курилова

Главный специалист

финансово-экономического

отдела администрации

Омутнинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.А. Запольских

 УТВЕРЖДЕН

 Постановлением администрации

 муниципального образования

 Омутнинское городское поселение

 Омутнинского района Кировской области

 от 26.10.2023 № 940

**План реализации муниципальной программы**

"Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2025 годы

на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы,  мероприятия | Ответственный исполнитель  | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс.рублей | Ожидаемый результат (краткое описание)  |
|  | "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2025 годы | Отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения | всего  | 115604,294 | Развитие транспортной инфраструктуры, повышение уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 51051,700 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 33453,895 |
| внебюджетные источники | 31098,699 |
| 1. | "Мероприятия в сфере дорожной деятельности" | всего | 115443,054 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 51051,700 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 33292,655 |
| внебюджетные источники | 31098,699 |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 28285,412 | Поддержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 28285,412 |
| внебюджетные источники | - |
| 1.2. | Ремонт автомобильной дороги по улице Спортивная в границах Омутнинского городского поселения | всего | 11834,573 | Планируется отремонтировать 0,830 км автомобильной дороги |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 10996,600 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 837,973 |
| внебюджетные источники |  |
| 1.3. | Ремонт автомобильных дорог по улицам Мира, Пригородная, Свободы, Складская в границах Омутнинского городского | всего | 72191,508 | Планируется отремонтировать 4,987 км автомобильных дорог |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 40055,100 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 1037,709 |
| внебюджетные источники | 31098,699 |
| 1.3.1. | Ремонт автомобильной дороги по улице Мира в границах Омутнинского городского поселения | всего | 8537,741 | Планируется отремонтировать 0,595 км автомобильной дороги |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 4773,311 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 121,556 |
| внебюджетные источники | 3642,874 |
| 1.3.2. | Ремонт автомобильной дороги по улице Пригородная в границах Омутнинского городского поселения | всего | 6859,242 | Планируется отремонтировать 0,515 км автомобильной дороги |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 3627,046 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 104,370 |
| внебюджетные источники | 3127,826 |
| 1.3.3. | Ремонт автомобильной дороги по улице Свободы в границах Омутнинского городского поселения | всего | 42761,484 | Планируется отремонтировать 2,892 км автомобильной дороги |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 24232,960 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 598,300 |
| внебюджетные источники | 17930,224 |
| 1.3.4. | Ремонт автомобильной дороги по улице Складская в границах Омутнинского городского поселения | всего | 14033,041 | Планируется отремонтировать 0,985 км автомобильной дороги |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 7421,783 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 213,483 |
| внебюджетные источники | 6397,775 |
| 1.4. | Установка светофоров, в том числе технологическое присоединение, разработка проектной документации | всего | 3131,561 | Разработка технического условия, проектной документации по установке 4 пешеходных светофоров и их установка |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 3131,561 |
| внебюджетные источники | - |
| 2. | "Организация регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам" | всего | 161,240 |  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 161,240 |
| внебюджетные источники | - |
| 2.1. | Изготовление и установка информационно-указательных знаков на остановочных пунктах, имеющих поле знака и информационное поле | всего | 60,800 | Планируется изготовить и установить 63 указательных знака на остановочных пунктах |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 60,800 |
| внебюджетные источники | - |
| 2.2. | Услуги по техническому, информационному сопровождению и диспетчерскому контролю | всего | 100,440 | Услуги по техническому, информационному сопровождению и диспетчерский контроль с использованием автоматизированной системы управления за автомобильным транспортом для качественной организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 100,440 |
|  |  | внебюджетные источники | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_