**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

23.12.2020 № 1001

г. Омутнинск

**Об утверждении муниципальной программы**

**"Развитие благоустройства в муниципальном образовании**

 **Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2023 годах**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлениями администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 04.12.2020 г. № 949 "О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области", от 09.12.2020 г. № 956 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области"администрация Омутнинского городского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

 1. Утвердить муниципальную программу "Развитие благоустройства в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2023 годах. Прилагается.

2. Приостановить действие следующих постановлений:

2.1. Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 04.12.2013 № 486 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие благоустройства" Омутнинского городского поселения на 2014-2016 годы".

2.2. Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 30.06.2014 № 211"О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 486".

2.3. Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 29.12.2014 № 466 "О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 486".

2.4. Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 30.12.2014 № 476 "О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 486".

2.5. Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 29.12.2015 № 928 "О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 486".

2.6. Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 25.11.2016 № 1017 "О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 486".

2.7. Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 17.04.2017 № 246 "О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 486".

2.8. Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 16.06.2017 № 471 "О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 486".

2.9. Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 29.08.2017 № 715 "О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 486".

2.10. Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 20.02.2018 № 175 "О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 486".

2.11. Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 25.04.2018 № 426 "О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 486".

2.12. Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 15.05.2018 № 467 "О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 486".

2.13. Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 07.06.2018 № 593 "О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 486".

2.14. Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 01.04.2019 № 270 "О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 486".

2.15. Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 05.06.2019 № 478 "О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 486".

2.16. Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 04.07.2019 № 579 "О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 486".

2.17. Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 29.07.2019 № 639 "О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 486".

2.18. Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 06.09.2019 № 779 "О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 486".

2.19. Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 04.10.2019 № 887 "О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 486".

2.20. Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 01.11.2019 № 984 "О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 486".

2.21. Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 23.01.2020 № 55 "О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 486".

2.22. Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 20.02.2020 № 146 "О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 486".

2.23. Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 30.04.2020 № 300 "О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 486".

2.24. Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 10.07.2020 № 473 "О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 486".

2.25. Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 28.10.2020 № 805 "О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 486".

2.26. Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 02.11.2020 № 821 "О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 486".

2.27. Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 04.12.2020 № 945 "О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 486".

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г.

 4. Постановления администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области, указанные в пункте 2 настоящего постановления, утрачивают силу с момента приведения объемов финансирования и значений целевых показателей эффективности муниципальной программы, указанной в подпункте 2.1. настоящего постановления, за отчетный год в соответствие с их фактическими значениями в порядке, предусмотренном разделом 5 "Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 31.10.2013 № 428.

5. Настоящее постановление опубликовать в сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Омутнинского городского поселения и на официальном сайте администрации Омутнинского городского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Омутнинского городского поселения И.В.Шаталов

Подготовлено:

Главный специалист

финансово – экономического

отдела администрации

Омутнинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.А. Запольских

Согласовано:

И.о. заведующего юридическим отделом

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Чикилева

Заведующий финансово-экономическим

отделом, главный бухгалтер

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Арасланова

Заведующий отделом жизнеобеспечения

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.В. Никулин

Заведующий отделом по социальным

вопросам администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Курилова

 УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

 муниципального образования

 Омутнинское городское поселение

 Омутнинского района

 Кировской области

 от 23.12.2020 № 1001

**Муниципальная программа**

**"Развитие благоустройства в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2023 годах**

г. Омутнинск

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**"Развитие благоустройства в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2023 годах**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | "Развитие благоустройства в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2023 годах |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| Цель муниципальной программы  | Комплексное благоустройство муниципального образования Омутнинское городское поселение, создание комфортных условий проживания и отдыха населения |
| Задачи муниципальной программы  | - Организация благоустройства и озеленения территории Омутнинского городского поселения;- Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения в Омутнинском городском поселении;- Организация уличного освещения в Омутнинском городском поселении;- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;- Улучшение санитарного и экологического состояния поселения;- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства городского поселения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства поселения; - Улучшение санитарного и экологического состояния поселения, ликвидация несанкционированных свалок; - Улучшение содержания мест захоронения; - Создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;- Увеличение числа зелёных насаждений; - Повышение ответственности физических и юридических лиц за соблюдение чистоты и порядка, участие их в мероприятиях по благоустройству территории поселения |
| Название подпрограмм | Отсутствуют |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2023 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 50154,054 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2021 – 15898,054 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет - 1698,539, внебюджетные источники - 60,000 тыс. руб.2022 – 16200,000 тыс. руб., 2023 – 18056,000 тыс. руб. Финансирование программы осуществляется за счет областного бюджета, средств бюджета Омутнинского городского поселения, внебюджетных источников |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

 В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского поселения отнесена организация благоустройства территории и озеленения территории поселения, освещение улиц, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений, поэтому целесообразно и необходимо использовать программно-целевой метод решения данных вопросов.

 Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает первостепенное значение для создания комфортных условий проживания населения. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию.

 **Благоустройство и озеленение территории**, осуществляется за счет финансовых средств местного бюджета и включает в себя:

- содержание и очистку мест общего пользования;

- озеленение и содержание зелёных насаждений на территории поселения (валка аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, содержание газонов), высадка деревьев и кустарников;

- скашивание травы и ликвидацию борщевика;

- обустройство мест отдыха населения (городских парков, детских игровых и спортивных площадок).

 **Организация и содержание мест захоронения**,осуществляется за счет финансовых средств местного бюджета и включает в себя:

- организацию оказания услуг по содержанию мест захоронения.

 **Уличное освещение**, осуществляется за счет финансовых средств местного бюджета и включает в себя:

- обслуживание уличного освещения;

- замену действующих светильников в целях повышения энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории поселения;

- увеличение количества светильников на территории поселения в целях улучшения условий и комфортности проживания граждан.

 В Омутнинском городском поселении имеется 94,37 км кабельных/воздушных линий наружного освещения общегородской территории. Общее количество светильников в настоящее время составляет 856 шт. Осветительное оборудование требует эксплуатации и ремонта, своевременной замены перегоревших светильников для поддержания освещенности территорий. Объем финансовых средств для осуществления расчетов за выполненные работы по содержанию системы наружного освещения и оплате израсходованной электроэнергии должен быть достаточным для решения поставленной задачи. Проблема слабой освещённости улиц города особенно остро проявляется в осенне-зимний период, когда продолжительность светового дня уменьшается до нескольких часов в сутки. В этот период увеличивается число преступлений, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, связанных с отсутствием должного освещения на улицах города.

 **Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов**, осуществляется за счет финансовых средств местного бюджета и включает в себя:

**-** приобретение и ремонт элементов благоустройства территорий общего пользования (тротуаров, скамеек, урн, малых архитектурных форм, ограждений, указателей городских адресов);

- ремонт тротуаров, пешеходных мостиков, дворовых и общественных территорий.

 **Улучшение санитарного и экологического состояния поселения** осуществляется за счет финансовых средств местного бюджета и включает в себя:

- организацию сбора и вывоза мусора и несанкционированных расходов.

 **Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства городского поселения** осуществляется за счет средств областного бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников путем участия поселения в *проекте по поддержке местных инициатив*, задачами которого являются решение конкретных проблем по повышению качества жизни в поселении и активное вовлечение в эту работу граждан.

 А также посредством участия населения в *проекте "Народный бюджет"*. Проект инициативного бюджетирования "Народный бюджет", стартовавший в Кировской области в 2014 году, реализуется через стимулирование непосредственного участия населения в решении вопросов местного значения, в том числе благоустройства территорий муниципальных образований. По условиям проекта бюджетная комиссия, состоящая из местных жителей, определяет на какие цели потратить средства проекта.

 Также в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем:

- Одной из проблем благоустройства населённых пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность и разрушаются детские площадки, скамейки, урны, малые архитектурные формы, ограждения;

- Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий, отдельные домовладения остаются не ухожены;

- Несмотря на предпринимаемые меры, количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов снижается медленными темпами или не снижается вовсе;

- Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населённых пунктов поселения;

- В связи с ростом застройки городских территорий и старовозрастностью существующих зеленых насаждений, происходит сокращение площадей зеленых зон.

 Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие и взаимодействие администрации Омутнинского городского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций.

В результате реализации муниципальной программы планируется обеспечить надлежащее содержание городских территорий, объектов благоустройства и озеленения, кладбища и наружного освещения города.

Муниципальная программа реализуется в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с Федеральным законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.06.2017 № 83 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.062011 № 84 "СанПин 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", с решением Омутнинской городской Думы от 31.05.2019 № 36 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области", Положением о реализации проекта "Народный бюджет" на территории Омутнинского городского поселения в 2020-2021 годах, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 25.06.2020 № 423.

**2. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы**

 Основной целью муниципальной программы является комплексное

благоустройство муниципального образования Омутнинское городское поселение, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

 Для достижения цели будут решаться задачи:

- по организации благоустройства и озеленения территории Омутнинского городского поселения;

 - по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в Омутнинском городском поселении;

- по организации уличного освещения в Омутнинском городском поселении;

 - по приведению в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

 - по улучшению санитарного и экологического состояния поселения;

- по привлечению жителей к участию в решении проблем благоустройства городского поселения, путем участия поселения в проекте по поддержке местных инициатив, задачами которого являются решение конкретных проблем по повышению качества жизни в поселении и активное вовлечение в эту работу граждан.

Сроки реализации муниципальной программы - 2021-2023 годы, разделения на этапы не требуется.

**3. Характеристика программных мероприятий**

 Реализация муниципальной программы не предусматривает выделения подпрограмм.

 Перечень программных мероприятий муниципальной программы включает в себя:

**-** содержание и очистку мест общего пользования;

**-** озеленение, валку аварийных деревьев;

**-** организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения в Омутнинском городском поселении;

**-** организацию уличного освещения в Омутнинском городском поселении;

**-** организацию сбора и вывоза мусора и несанкционированных отходов;

**-** устройство автостоянки ул. 30-летия Победы;

**-** изготовление знаково-информационных объектов (адресных указателей, улиц и переулков);

**-** прочие работы по благоустройству;

**-** реализация проекта "Народный бюджет" (в 2021 г. планируется устройство тротуара по ул. Юных Пионеров (от угла ул. Карла Либкнехта до дома 31 по ул. Юных Пионеров) и подъездов к магазинам);

**-** реализация проекта по поддержке местных инициатив (в 2021 году планируется устройство детской игровой площадки по ул. Юных Пионеров, д.31, г. Омутнинск и устройство детской игровой площадки по ул. Центральная, деревня Плетеневская).

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

 Реализация муниципальной программы осуществляется за счет областного бюджета, средств бюджета городского поселения и внебюджетных источников.

 Реализация проекта "Народный бюджет" осуществляется путем заключения соглашения с министерством финансов Кировской области о реализации проекта "Народный бюджет" и соглашения о предоставлении гранта на реализацию проекта "Народный бюджет".

 Реализация проекта по поддержке местных инициатив осуществляется путем заключения соглашения с министерством социального развития Кировской области. Предоставление субсидии из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области осуществляется в рамках государственной программы Кировской области "Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики".

 Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 50154,054 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2021 – 15898,054 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет **-** 1698,539 тыс. руб., бюджет поселения **-** 14139,515 тыс. руб., внебюджетные источники **-** 60,000 тыс. руб.

2022 – 16200,000 тыс. руб. **-** бюджет поселения.

2023 – 18056,000 тыс. руб. **-** бюджет поселения.

 Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в Приложении № 1.

**5. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы**

 Реализация муниципальной программы будет способствовать:

- повышению уровня благоустройства поселения;

- улучшению санитарного и экологического состояния поселения, ликвидации несанкционированных свалок;

- улучшению содержания мест захоронения;

 - созданию среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- увеличению числа зелёных насаждений;

- повышению ответственности физических и юридических лиц за соблюдение чистоты и порядка, участие их в мероприятиях по благоустройству территории поселения.

 Сведения о показателях эффективности реализации муниципальной программы приведены в Приложении № 2 к муниципальной программе и будут определяться расчетным методом.

**6. Описание системы управления реализацией**

**муниципальной программы**

 Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем программы.

 В целях повышения эффективности реализации муниципальной
программы и контроля за ее реализацией финансово-экономическим отделом администрации Омутнинского городского поселения на постоянной основе осуществляется мониторинг плана реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель программы представляет в финансово-экономический отдел администрации Омутнинского городского поселения результаты мониторинга исполнения программных мероприятий плана реализации муниципальной программы за полугодие и за
девять месяцев до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
текущего года, и за год до 10 февраля года, следующего за отчетным годом,
по форме согласно приложению № 5 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2020 г. № 949.

 Годовой отчет о ходе реализации муниципальной
программы подготавливается ответственным исполнителем в срок до 01 марта, следующего за отчетным, представляется ответственным исполнителем в электронном виде и на бумажном носителе в финансово-экономический отдел администрации Омутнинского городского поселения.

Ответственный исполнитель вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации в соответствии с Порядком утверждения, разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ.

С учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ответственный исполнитель ежегодно уточняет целевые показатели эффективности реализации программы и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей в установленном порядке.

 При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Изменение действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования согласно статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| Несоответствие фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей от запланированных, оперативная разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение № 1

к муниципальной программе

"Развитие благоустройства в муниципальном образовании

Омутнинское городское поселение

Омутнинского района Кировской области" в 2021-2023 годах

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**

**"Развитие благоустройства в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение**

**Омутнинского района Кировской области" в 2021-2023 годах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование муниципальной программы/ подпрограммы,  основного мероприятия/отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения (прогноз, факт), тыс. рублей |
| 2021 | 2022 | 2023 | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | "Развитие благоустройства в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2023 годах | Отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения | всего  | 15898,054 | 16200,000 | 18056,000 | 50154,054 |
| федеральный бюджет  | - | - | - | - |
| областной бюджет  | 1698,539 | - | - | 1698,539 |
| местный бюджет  | 14139,515 | 16200,000 | 18056,000 | 48395,515 |
| внебюджетные источники | 60,000 | - | - | 60,000 |
| 1. | Содержание и очистка мест общего пользования | всего  | 857,723 | 1200,000 | 1200,000 | 3257,723 |
| федеральный бюджет  | - | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - | - |
| местный бюджет  | 857,723 | 1200,000 | 1200,000 | 3257,723 |
| 2. | Озеленение, валка аварийных деревьев | всего | 500,000 | 1000,000 | 1000,000 | 2500,000 |
| федеральный бюджет  | - | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - | - |
| местный бюджет | 500,000 | 1000,000 | 1000,000 | 2500,000 |
| 3. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в Омутнинском городском поселении | всего | 1000,000 | 1200,000 | 1300,000 | 3500,000 |
| федеральный бюджет  | - | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - | - |
| местный бюджет | 1000,000 | 1200,000 | 1300,000 | 3500,000 |
| 4. | Организация уличного освещения в Омутнинском городском поселении | всего | 6756,479 | 10500,000 | 11756,000 | 29012,479 |
| федеральный бюджет  | - | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - | - |
| местный бюджет | 6756,479 | 10500,000 | 11756,000 | 29012,479 |
| 5. | Организация сбора и вывоза мусора и несанкционированных отходов | всего | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 3000,000 |
| федеральный бюджет  | - | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - | - |
| местный бюджет | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 3000,000 |
| 6. | Устройство автостоянки ул. 30-летия Победы | всего | 1442,429 | - | - | 1442,429 |
| федеральный бюджет  | - | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - | - |
| местный бюджет | 1442,429 | - | - | 1442,429 |
| 7. | Изготовление знаково-информационных объектов (адресных указателей, улиц и переулков) | всего | 65,000 | - | - | 65,000 |
| федеральный бюджет  | - | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - | - |
| местный бюджет | 65,000 | - | - | 65,000 |
| 8. | Прочие работы по благоустройству | всего | 374,114 | 1300,000 | 1800,000 | 3474,114 |
| федеральный бюджет  | - | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - | - |
| местный бюджет | 374,114 | 1300,000 | 1800,000 | 3474,114 |
| 9. | Реализация проекта "Народный бюджет" | всего  | 3500,000 | - | - | 3500,000 |
| федеральный бюджет  | - | - | - | - |
| областной бюджет   | 1500,000 | - | - | 1500,000 |
| местный бюджет  | 2000,000 | - | - | 2000,000 |
| 10. | Реализация проекта по поддержке местных инициатив | всего | 402,309 | - | - | 402,309 |
| федеральный бюджет  | - | - | - | - |
| областной бюджет  | 198,539 | - | - | 198,539 |
| местный бюджет | 143,770 | - | - | 143,770 |
| средства физических лиц | 23,000 | - | - | 23,000 |
| средства юридических лиц и ИП | 37,000 | - | - | 37,000 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Приложение № 2

к муниципальной программе

"Развитие благоустройства в муниципальном образовании

Омутнинское городское поселение

Омутнинского района Кировской области" в 2021-2023 годах

**Сведения о показателях эффективности реализации**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | "Развитие благоустройства в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2023 годах |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание и благоустройство территории Омутнинского городского поселения | га | 5025,84 | 5025,84 | 5025,84 | 5025,84 |
| 2. | Валка аварийных деревьев | шт. | 11 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Содержание мест общего пользования | тыс.м2 | 74,9 | 23,553 | 23,553 | 23,553 |
| 4. | Содержание кладбищ | га | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 5. | Содержание и обслуживание кабельных/воздушных линий электропередач | км | 94,37 | 94,37 | 94,37 | 94,37 |
| 6. | Обслуживание узлов управлений уличным освещением | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7. | Обслуживание светильников уличного освещения | шт. | 856 | 856 | 1517 | 1517 |
| 8. | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| 9. | Количество табличек "Указатель с наименованием улиц и переулков" | шт. | 150 | 150 | - | - |
| 10. | Проект "Народный бюджет" | ед. | 2 | 1 | - | - |
| 11. | Проект по поддержке местных инициатив | ед. | - | 2 | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_