|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**  **ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 12.01.2024 |  | № 6 |  |
| г. Омутнинск | | | |

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы**

**"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2018-2030 годы**

**на 2024 год**

В соответствии с решением Омутнинской городской Думы от 15.12.2023 г. № 77 "О бюджете муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", постановлением администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 04.12.2020 г. № 949 "О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" администрация Омутнинского городского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2018-2030 годы на 2024 год. Прилагается.

2. Ответственному исполнителю муниципальной программы представлять в финансово-экономический отдел администрации Омутнинского городского поселения отчет (мониторинг) об исполнении плана реализации муниципальной программы за полугодие и за  
девять месяцев до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  
текущего года, и за год до 10 февраля года, следующего за отчетным годом,  
по форме согласно приложению № 5 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2020 г. № 949.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Настоящее постановление опубликовать в сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Омутнинского городского поселения и на официальном сайте администрации Омутнинского городского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Омутнинского городского поселения И.В. Шаталов

Подготовлено:

Главный специалист

финансово-экономического

отдела администрации

Омутнинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.А. Запольских

Согласовано:

Заведующий юридическим отделом

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Б. Волкова

Заведующий финансово-экономическим

отделом, главный бухгалтер

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н. Леванова

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

муниципального образования

Омутнинское городское поселение

Омутнинского района Кировской области

от 12.01.2024 № 6

**План реализации муниципальной программы**

"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2018-2030 годы

на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   муниципальной   программы,   подпрограммы,   мероприятия | Ответственный  исполнитель | Источник  финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Ожидаемый  результат  (краткое  описание) |
|  | "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2018 – 2030 годы" | Администрация Омутнинского городского поселения | всего | 103986,000 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Омутнинского городского поселения |
| федеральный и  областной бюджеты | 98172,000 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 5814,000 |
| внебюджетные источники | - |
| 1. | Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов Омутнинского городского поселения | всего | 8254,600 |  |
| федеральный и  областной бюджеты | 8172,000 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 82,600 |
| внебюджетные источники | - |
| 1.1. | Благоустройство общественных территорий Омутнинского городского поселения, в т.ч.: | всего | 6757,400 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Коковихина (от ул. Свободы до ул. Кривцова):  1 этап от ул. Свободы до ул. Труда |
| федеральный и  областной бюджеты | 6689,800 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 67,600 |
| внебюджетные источники | - |
| 1.2. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 1497,200 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу:  1) г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д. 18;  2) г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д. 20 |
| федеральный и  областной бюджеты | 1482,200 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 15,000 |
| внебюджетные источники | - |
| 2. | Прочие мероприятия по благоустройству (в т.ч. строительный контроль, проверка сметной стоимости, информационные таблички) | всего | 731,400 | Наличие положительного результата проверки достоверности определения сметной стоимости локальных сметных расчетов на выполнение работ и отчетов по строительному контролю о выполненных работах, информационные таблички на домах о выполняемых работах |
| федеральный и  областной бюджеты | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 731,400 |
| внебюджетные источники | - |
| 3. | Проект создания комфортной городской среды "ЗАВОДной Омутнинск 2. Счастливый берег" | всего | 95000,000 | Завершение работ планируется в 2024 году. |
| федеральный и  областной бюджеты | 90000,000 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 5000,000 |
| внебюджетные источники | - |
| 3.1. | выполнение проектно- изыскательских работ по объекту: "Проект создания комфортной городской среды «ЗАВОДной Омутнинск 2. Счастливый берег" | всего | 6000,000 | Заключен м/к с ООО «Институт инженерных исследований» от 19.09.2023. |
| федеральный и  областной бюджеты | 5684,211 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 315,789 |
| внебюджетные источники | - |
| 3.2. | выполнение работ по реализации проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | всего | 89000,000 |  |
| федеральный и  областной бюджеты | 84315,789 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 4684,211 |
| внебюджетные источники | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_