|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**  **ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 17.05.2024 |  | № 396 |  |
| г. Омутнинск | | | |

**О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 24.01.2024 № 45**

В соответствии с решениями Омутнинской городской Думы от 07.02.2024 № 5, от 10.04.2024 № 8 "О внесении изменений и дополнений в решение Омутнинской городской Думы от 15.12.2023 № 77 "О бюджете муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", постановлением администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 04.12.2020 г. № 949 "О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" администрация Омутнинского городского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 24.01.2024 № 45 "Об утверждении плана реализации муниципальной программы "Развитие благоустройства в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2026 годах на 2024 год" :

1.1. План реализации муниципальной программы "Развитие благоустройства в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2026 годах изложить в новой редакции. Прилагается.

2. Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

3. Настоящее постановление опубликовать в сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Омутнинского городского поселения и на официальном сайте муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Омутнинского городского поселения И.В. Шаталов

Подготовлено:

Заведующий отделом жизнеобеспечения

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.В. Никулин

Согласовано:

Заведующий юридическим отделом

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Б. Волкова

Заведующий финансово-экономическим

отделом, главный бухгалтер

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н. Леванова

Главный специалист

финансово-экономического

отдела администрации

Омутнинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Э.Шумайлова

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

муниципального образования

Омутнинское городское поселение

Омутнинского района Кировской области

от 24.01.2024 № 45

**План реализации муниципальной программы**

"Развитие благоустройства в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2026 годах

на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   муниципальной   программы,   подпрограммы,   мероприятия | Ответственный  исполнитель | Источник  финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Ожидаемый  результат  (краткое  описание) |
|  | "Развитие благоустройства в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение  Омутнинского района Кировской области" в 2021-2026 годах | Отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения | всего | 28439,339 | Комплексное благоустройство муниципального образования Омутнинское городское поселение, создание комфортных условий проживания и отдыха для населения |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 395,730 |
| местный бюджет | 27867,124 |
| средства физических лиц | 78,485 |
| средства юридических лиц и ИП | 98,000 |
| 1. | Содержание и очистка мест общего пользования | всего | 12703,685 | Оказание услуг по благоустройству на территории Омутнинского городского поселения:  - уборка различных предметов и мусора с тротуаров (лето);  - очистка контейнерных площадок от грязи, пыли и мусора |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 12703,685 |
| внебюджетные источники | - |
| 2. | Озеленение | всего | 830,000 | Приобретение кустарников, травосмеси |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 830,000 |
| внебюджетные источники | - |
| 3. | Снос деревьев | всего | 1500,000 | Планируется валка аварийных деревьев |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 1500,000 |
| внебюджетные источники | - |
| 4. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в Омутнинском городском поселении | всего | 2423,800 | Оказание услуг по содержанию мест захоронения:  - ликвидация несанкционированных свалок на территории кладбища (механизированная, ручная);  - санитарная очистка туалета на территории кладбища;  - очистка дорог мест захоронения от снега на территории кладбища;  - ремонт грунтовых дорог на кладбище щебнем шлаковым;  - вывоз мусора из контейнеров мест захоронения;  - устройство деревянных тротуаров на территории кладбища |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 2423,800 |
| внебюджетные источники | - |
| 5. | Организация уличного освещения в Омутнинском городском поселении | всего | 9527,000 | - Выполнение работ по обеспечению наружного освещения на территории Омутнинского городского поселения;  - выполнение работ по обеспечению наружного освещения на территории дер. Плетеневская и дер. Осокино Омутнинского городского поселения;  - оплата потребленной электроэнергии в границах Омутнинского городского поселения |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 9527,000 |
| внебюджетные источники | - |
| 5.1. | Выполнение работ по монтажу (устройству) уличного освещения (в т.ч. разработка проекта), щитов, получение технических условий | всего | 300,000 |  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 300,000 |
| внебюджетные источники | - |
| 6. | Организация сбора и вывоза мусора и несанкционированных отходов | всего | 300,000 | Сбор и вывоз отходов, не относящихся к ТКО и крупногабаритным отходам; ликвидация несанкционированных свалок |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 300,000 |
| внебюджетные источники | - |
| 7. | Противоклещевая обработка | всего | 170,000 | Противоклещевая обработка **на территории кладбища в г. Омутнинск** |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 170,000 |
| внебюджетные источники | - |
| 8. | Реализация проекта по поддержке местных инициатив: | всего | 784,854 |  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 367,830 |
| местный бюджет | 240,539 |
| средства физических лиц | 78,485 |
| средства юридических лиц и ИП | 98,000 |
| 8.1. | Устройство детской игровой площадки по ул. Юных Пионеров, д. 33, г. Омутнинск | всего | 498,424 | **Устройство детской игровой площадки** |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 238,972 |
| местный бюджет | 154,610 |
| средства физических лиц | 49,842 |
| средства юридических лиц и ИП | 55,000 |
| 8.2. | Устройство детской игровой площадки по ул. 40 лет Октября, г. Омутнинск | всего | 286,430 | **Устройство детской игровой площадки** |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 128,858 |
| местный бюджет | 85,929 |
| средства физических лиц | 28,643 |
| средства юридических лиц и ИП | 43,000 |
| 9. | Борьба с распространением борщевика Сосновского | всего | 200,000 | Уничтожение борщевика |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 27,900 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 172,100 |
| внебюджетные источники | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_