Приложение

к распоряжению администрации

Омутнинского городского поселения

от 16.05.2024 № 184

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**: Председатель Омутнинской городской Думы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Рубашкин | **УТВЕРЖДАЮ**:  Глава администрации Омутнинского городского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Шаталов |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по осуществлению мероприятий в сфере благоустройства на территории муниципального образования**

**Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки исполнения** |
|  | Проведение совещания в администрации Омутнинского городского поселения по осуществлению исполнения настоящей Дорожной карты | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения | 20.05.2024 |
|  | Рассмотрение на Совете Омутнинской городской Думы вопроса по организации осуществления мероприятий в сфере благоустройства и проведению мероприятий по ликвидации на территории Омутнинского городского поселения ветхих зданий, строений и иных объектов, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан | Председатель Омутнинской городской Думы;  юридический отдел  администрации Омутнинского городского поселения | 18.06.2024 |
|  | Подготовка проекта постановления администрации Омутнинского городского поселения о создании рабочей группы по реализации мероприятий Дорожной карты на 2024 год по осуществлению контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования  Омутнинское городское поселение | Юридический отдел  администрации Омутнинского городского поселения | 18.05.2024 |
|  | Подготовка проекта изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение (с учетом утверждения формы документов) | Юридический отдел  администрации Омутнинского городского поселения | Май  2024 года |
|  | Утверждение:  - Дорожной карты на 2024 год по осуществлению контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования  Омутнинское городское поселение;  - постановления администрации Омутнинского городского поселения о создании рабочей группы по реализации мероприятий Дорожной карты на 2024 год по осуществлению контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение | Глава администрации Омутнинского городского поселения |  |
|  | Подготовка проекта постановления администрации Омутнинского городского поселения об утверждении форм документов для осуществления контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение | Юридический отдел  администрации Омутнинского городского поселения | Апрель 2024 года |
|  | Подготовка проекта изменений в Правила благоустройства на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение | Юридический отдел  администрации Омутнинского городского поселения | Май  2024 года |
|  | Принятие решения о проведении публичных слушаний о внесении изменений в Правила благоустройства на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение | Юридический отдел  администрации Омутнинского городского поселения | 30.05.2024 |
|  | Разработка Плана проведения муниципального земельного контроля на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение | Заведующий Отделом УМИ  администрация Омутнинского городского поселения | Июнь  2024 года |
|  | Проведение заседаний рабочей группы по реализации Дорожной карты на 2024 год по осуществлению контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение:  - обсуждение Плана проведения муниципального земельного контроля на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение, подготовленного Отделом УМИ администрации Омутнинского городского поселения;  - утверждение перечня объектов, в отношении которых в первоочередном порядке будут проведены контрольные мероприятия и выданы предписания;  - выработка предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение и в генеральный план муниципального образования Омутнинское городское поселение в части изменения вида территориальной зоны в целях выдачи разрешений на индивидуальное жилищное строительство в зонах, где в настоящее время строительство запрещено (при необходимости) | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения;  юридический отдел, отдел жизнеобеспечения  администрации Омутнинского городского поселения | Первое заседание не позднее 02.06.2024, в последующем –периодически по мере необходимости (но не реже 1 раза  в месяц)  04.06.2024  13.06.2024 |
|  | Проведение мероприятий в рамках исполнения контроля в сфере благоустройства; уведомление контролируемых лиц о проведении проверки | Должностные лица, уполномоченные осуществлять контрольные мероприятия | По графику, согласованному с рабочей группой |
|  | Оформление актов проверки и вручение их контролируемым лицам | Должностные лица, уполномоченные осуществлять контрольные мероприятия | Июнь-июль  2024 года |
|  | Оформление предписаний об устранении нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий в сфере благоустройства, в сроки, установленные по согласованию с рабочей группой | Должностные лица, уполномоченные осуществлять контрольные мероприятия | Июнь-июль  2024 года |
|  | Контроль за исполнением предписаний об устранении нарушений | Должностные лица, уполномоченные осуществлять контрольные мероприятия | Согласно срокам, установленным в предписании |
|  | Предъявление в суд исковых заявлений с требованием обязать контролируемое лицо осуществить снос аварийных и ветхих строений | Должностные лица, уполномоченные осуществлять контрольные мероприятия | До конца  2024 года |